# Ata de Reunião – DetiBuddy

Reunião n.º: 4
Data: 08/10/2026
Hora: 09:00 – 11:00
Modalidade: ☐ Presencial ☐ Online ☒ Híbrida
Local / Link: Sala 4.2.11, DETI (presencial) + grupo de WhatsApp (online)
Secretário da ata: Samuel Ramos
Moderador(a): Samuel Ramos

## 1. Presenças

| Nome | Função / Papel | Presença | Observações |
| --- | --- | --- | --- |
| Arthur Haerdy | Team Manager · Backend · AI Integration | ☒ Presencial ☐ Online ☐ Ausente |  |
| Samuel Ramos | Architect · Frontend · UI/UX | ☒ Presencial ☐ Online ☐ Ausente |  |
| Lisle Faria | DevOps Master · Frontend · UI/UX | ☒ Presencial ☐ Online ☐ Ausente |  |
| Geovana Mayer | Tester · Backend · API integration | ☐ Presencial ☒ Online ☐ Ausente | Participou a partir de casa |
| Francisco Amaro | Product Owner · General Implementation and integration | ☒ Presencial ☐ Online ☐ Ausente |  |

Ausências justificadas: Nenhuma
Convidados externos: –

## 2. Ordem de Trabalhos (Agenda)

- Aprovação da ata anterior

- Ponto de situação do sprint

- User Stories (US) e Use Cases (UC): conclusão e revisão dos atores

- Definição das tecnologias e do tipo de arquitetura

- Distribuição de tarefas

## 3. Aprovação da Ata Anterior

☒ Aprovada sem alterações ☐ Aprovada com alterações

## 4. Ponto de Situação

Sprint / Fase atual: [a preencher]
Objetivo do sprint: [descrição]

Foi feito o ponto de situação do sprint. Estado do que foi trabalhado nesta reunião:

| Tarefa | Responsável | Estado | Notas |
| --- | --- | --- | --- |
| User Stories | Samuel Ramos | ☒ Em curso | Falta a finalização |
| Use Cases e atores | Equipa | ☒ Em curso | Atores revistos na reunião |
| Requisitos funcionais e não funcionais | Samuel Ramos | ☒ Em curso | Versão de 08/10/2026 |
| Arquitetura (draw.io) | Lisle Faria | ☒ Em curso | Com decisões por tomar |

Bloqueios / impedimentos:

- [nenhum indicado]

Riscos identificados:

- Aprovação dos STIC para autenticação e acesso a dados pessoais (dependência registada nos requisitos:

- Tivemos uma resposta de que o processo esta a ser analisado, mas ainda nada concretamente ao nosso projeto )

## 5. Discussão e Decisões

### 5.1 User Stories, Use Cases e atores

Resumo da discussão: As User Stories e os Use Cases foram revistos, bem como os atores. Discutiu-se quais as US a incluir e quais ficam de fora, o que ficou refletido na priorização MoSCoW do documento de requisitos.
Decisão: As US ficam concluídas. O Samuel fica responsável pela finalização.
Resultado da priorização: a app Android fica como Won't (por agora); saldo MySAS e propinas/situação académica ficam fora de âmbito.
Justificação:Retiramos estas últimas porque achamos que os STIC não irão permitir o nosso acesso a estes serviços devido à sua sensibilidade.

### 5.2 Tecnologias e tipo de arquitetura

Resumo da discussão: Definiram-se as tecnologias a usar e o tipo de arquitetura. A versão de trabalho (v2) assenta em:

- Edge e frontend: Traefik e React PWA

- Backend API em FastAPI (autenticação, sessões, SSE), com Keycloak como IdP simulado (OIDC)

- PostgreSQL com pgvector e Redis (cache, filas, sessões), com worker ARQ para RAG e notificações

- Orquestrador do agente com tool calling, RAG (busca híbrida) e servidores MCP, um por domínio

- LLM no Skynet

- Serviços simulados (mock) para PACO/MySAS, e-learning (Moodle) e email (M365), com contrato OpenAPI para trocar pelo real

- APIs abertas: SAS (ementa), IPMA, OpenStreetMap, parques e senhas; biblioteca (SALInA) a confirmar a integração ainda

Decisão: decisões por tomar; a v2 é uma das versões em análise. A versão final em draw.io fica a cargo da Lisle.
Justificação técnica:

## 6. Ações a Realizar (Action Items)

| N.º | Ação | Responsável | Prazo | Prioridade | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Finalizar as User Stories | Samuel Ramos | 08/10/2026 (hoje, até ao fim do dia) | Alta | ☐ Aberta |
| 2 | Fazer o diagrama de domínio | Arthur Haerdy | 10/10/2026 (sábado, até ao fim do dia) | Alta | ☐ Aberta |
| 3 | Fazer o diagrama de Use Cases | Francisco Amaro | 10/10/2026 (sábado, até ao fim do dia) | Alta | ☐ Aberta |
| 4 | Contactar os núcleos (ex. NEI, NETA) e perceber como extrair a informação deles (API ou estática) | Geovana Mayer | 10/10/2026 (sábado, até ao fim do dia) | Média | ☐ Aberta |
| 5 | Perceber como extrair a informação das farmácias e da universidade | Geovana Mayer | 10/10/2026 (sábado, até ao fim do dia) | Média | ☐ Aberta |
| 6 | Passar a arquitetura para o draw.io e enviar ao Samuel | Lisle Faria | 10/10/2026 (sábado, até ao fim do dia) | Alta | ☐ Aberta |

Ações pendentes da reunião anterior:

## 7. Assuntos Gerais

- –

## 8. Próxima Reunião

Data: segunda-feira, 12/10/2026, com o professor orientador Mário Antunes
Hora: [a definir]
Modalidade: ☒ Presencial ☐ Online ☐ Híbrida
Local / Link: IT (sala a definir)
Pontos a preparar: Diagramas de domínio e de UC, arquitetura em draw.io, resultados dos contactos com núcleos e serviços e US, UC, Requisitos Funcionais e não funcionais

Ata redigida por: Samuel Ramos em 08/10/2026
Validada por: [Nome] em [DD/MM/AAAA]