# Ata de Reunião – DetiBuddy

Reunião n.º: 3
Data: 01/10/2026
Hora: [a preencher]
Modalidade: ☒ Presencial ☐ Online ☐ Híbrida
Local / Link: [a preencher]
Secretário(a) da ata: [a preencher]
Moderador(a): [a preencher]

## 1. Presenças

| Nome | Função / Papel | Presença | Observações |
| --- | --- | --- | --- |
| Arthur Haerdy | Team Manager · Backend · AI Integration | ☒ Presencial ☐ Online ☐ Ausente |  |
| Samuel Ramos | Architect · Frontend · UI/UX | ☒ Presencial ☐ Online ☐ Ausente |  |
| Lisle Faria | DevOps Master · Frontend · UI/UX | ☒ Presencial ☐ Online ☐ Ausente |  |
| Geovana Mayer | Tester · Backend · API integration | ☒ Presencial ☐ Online ☐ Ausente |  |
| Francisco Amaro | Product Owner · General Implementation and integration | ☒ Presencial ☐ Online ☐ Ausente |  |
| Mário Antunes | Professor orientador | ☒ Presencial ☐ Online ☐ Ausente |  |

Ausências justificadas: [a confirmar]
Convidados externos: [a confirmar]

## 2. Ordem de Trabalhos (Agenda)

- Organização do repositório e práticas de qualidade

- Arquitetura do agente e integração através de MCP

- Interfaces e funcionalidades propostas para o MVP

- Planeamento das fases de implementação

## 3. Aprovação da Ata Anterior

Aprovação da ata anterior: [a confirmar; não registada na informação disponibilizada]

## 4. Ponto de Situação

Sprint / Fase atual: Especificação e planeamento técnico
Objetivo do sprint: Analisar as orientações técnicas e organizar o desenvolvimento do DetiBuddy.

| Tarefa / User Story | Responsável | Estado | Notas |
| --- | --- | --- | --- |
| Orientações técnicas | Equipa | Registadas | Sintetizadas nas notas da reunião. |
| Plano de implementação | Equipa | Em análise | Fases sugeridas; distribuição e prazos por definir. |

Bloqueios / impedimentos:

- Não foram indicados bloqueios na informação disponibilizada.

Riscos identificados:

- Acesso e disponibilidade dos serviços externos a confirmar na análise de viabilidade das integrações.

## 5. Discussão e Decisões

### 5.1 Engenharia de software e qualidade

Resumo da discussão: Foram registadas orientações para a configuração do repositório com .gitignore, pyproject.toml, LICENSE, CITATION.cff e referências bibliográficas. Foram abordados pre-commit, Ruff, Basedpyright e Vulture, bem como testes unitários e de integração com medição de cobertura. Os apontamentos incluem GitHub Actions e publicação no PyPI com Twine.
Decisão: Utilizar estas orientações como referência para o planeamento da infraestrutura e dos mecanismos de qualidade.
Justificação técnica: As verificações automáticas e os testes contribuem para a consistência do código e para a deteção de erros.

### 5.2 Agente e integrações

Resumo da discussão: Foi abordada a utilização de MCP para separar o agente das ferramentas e dos serviços externos, com modelos adequados a chamadas a funções, como Gemma ou Qwen, e ligação ao Skynet ou a instâncias locais com API compatível com a OpenAI. Foi também discutida a recolha de métricas de acerto, latência e erro.
Decisão: Considerar uma arquitetura modular baseada em MCP e avaliar a fiabilidade das chamadas a ferramentas.
Justificação técnica: A separação entre o agente e as integrações facilita a extensibilidade e a avaliação do sistema.

### 5.3 Interfaces e casos de uso propostos

Resumo da discussão: Os apontamentos incluem um backend assíncrono em FastAPI, bots de Discord ou Slack, integração com Microsoft 365/Outlook e consulta de atividade no GitHub para lembretes. Foram ainda abordadas a extração de ementas e ocupação de parques com Playwright e a combinação de horário, localização, meteorologia e rotas.
Decisão: Registar estas funcionalidades como propostas a analisar e detalhar na documentação, sem considerar a lista uma aprovação definitiva de todo o âmbito do MVP.
Justificação técnica: A viabilidade depende do acesso aos serviços, da disponibilidade dos dados e da priorização das funcionalidades.

### 5.4 Fases de implementação

Resumo da discussão: Foi sugerida uma sequência de trabalho: infraestrutura e qualidade; gestão do navegador e extração de dados; servidores MCP e orquestração do agente; interfaces e alertas.
Decisão: Usar a sequência sugerida como referência para organizar o desenvolvimento.
Justificação técnica: A implementação faseada permite preparar a infraestrutura antes de integrar o agente e os canais de interação.

## 6. Ações a Realizar (Action Items)

| N.º | Ação | Responsável | Prazo | Prioridade | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Consolidar as orientações técnicas na documentação do projeto | Equipa | A definir | A definir | ☐ Aberta |
| 2 | Analisar a viabilidade e a prioridade dos casos de uso propostos | Equipa | A definir | A definir | ☐ Aberta |
| 3 | Planear a configuração do repositório e das verificações de qualidade | Equipa | A definir | A definir | ☐ Aberta |
| 4 | Detalhar as fases de implementação e respetivas tarefas | Equipa | A definir | A definir | ☐ Aberta |

Ações pendentes da reunião anterior:

| Ação | Responsável | Estado atual |
| --- | --- | --- |
| Não especificadas na informação disponibilizada | — | — |

## 7. Assuntos Gerais

- As tecnologias e funcionalidades referidas nos apontamentos constituem orientações de trabalho. A arquitetura e o âmbito deverão acompanhar a evolução do projeto.

## 8. Próxima Reunião

Data: [a confirmar]
Hora: [a confirmar]
Modalidade: ☐ Presencial ☐ Online ☐ Híbrida [a confirmar]
Local / Link: [a confirmar]
Pontos a preparar: Materiais relativos às ações a realizar.

## 9. Anexos e Referências

- Especificação e Planeamento do Projeto: DetiBuddy — especifica_o_do_projeto_e_notas_de_reuni_o.md

- Outras referências: não indicadas.

Ata redigida por: Francisco Amaro em 01/10/2026
Validada por: [a preencher] em [a preencher]